Umowa

zawarta w dniu …………. roku  pomiędzy:

Gminą Łączna z siedzibą w Czerwonej Górce 1B, NIP: 663 18-67 303  REGON 291010180, reprezentowaną przez:

Romualda Kowalińskiego – Wójta Gminy

przy kontrasygnacie Alicji Miernik – Skarbnika Gminy

zwana dalej ZAMAWIAJĄCYM

a …………………………………………………………………………………………………………….

zwanym dalej WYKONAWCĄ:

§1

- Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający powierza, a  Wykonawca przyjmuje na siebie opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej budowy drogi gminnej Podłazie – Krzyżka w gminie Łączna wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej

- WYKONAWCA oświadcza, że przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z obowiązującymi   przepisami prawa, normami technicznymi i wymaganiami Zamawiającego oraz uzyska wszelkie materiały wyjściowe do projektowania.

§2

- Na przedmiot umowy składa się:

- przeprowadzenie wizji lokalnej  w terenie w obecności pracownika Urzędu Gminy Łączna,

- uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich potrzebnych uzgodnień i decyzji,

- wykonanie dokumentacji projektowej w 5 egz. + wersja elektroniczna w formacie pliku „.pdf”, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 1129) oraz uzgodnieniami z Zamawiającym.

- opracowanie przedmiarów robót (szczegółowych) 1 egz. + wersja elektroniczna w formacje pliku „.pdf” – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (j.t. Dz. U. 2013r. poz. 1129);

- opracowanie kosztorysu inwestorskiego – 1 egz. + wersja elektroniczna w formacie pliku „.pdf” i „.ath” – w oparciu o rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 130 poz. 1389)

- opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiOR) 1 egz. + wersja elektroniczna w formacie pliku „pdf” - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2013r. poz. 1129);

- pełnienie nadzoru autorskiego przez projektanta nad wykonaniem robót bez dodatkowej zapłaty;

- Wykonawca winien przyjąć oszczędne rozwiązania techniczne, dające optymalne warunki realizacji inwestycji i eksploatacji.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentacji projektowej kilkakrotnie w ciągu trwania umowy, nie rzadziej niż 1 raz na 2 miesiące. Uniemożliwienie tych czynności przez wykonawcę będzie skutkowało rozwiązaniem umowy. Wykonawca jest zobowiązany do udostępnienia dokumentacji Zamawiającemu na każdym etapie prac projektowych.

- Wykonawca winien składać Zamawiającemu, nie rzadziej niż 1 raz na 2 miesiące, pisemną informację jaki zakres prac objęty umową został wykonany.

§3

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumentację projektową w zakresie wymienionym w §1  umowy w terminie do …. r.

- Dokumentacja projektowa, stanowiąca umówiony przedmiot odbioru, powinna być zaopatrzona w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy, że:

- Została wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami, i że zostaje przekazana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,

- Oświadczenie, o którym mowa wyżej, stanowi integralną cześć przedmiotu odbioru.

- W ramach niniejszej umowy Wykonawca nieodpłatnie przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe wraz z prawami pokrewnymi do dokumentacji, o której mowa w §1, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy z 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

- Wykonanie przedmiotu umowy zostanie potwierdzone spisaniem protokołu przekazania dokumentacji, o której mowa w §2 ust. 1 pkt 2-6. Protokół winien być podpisany przez Wykonawcę i osobę reprezentującą Zamawiającego.

- W razie stwierdzenia nieprawidłowości, Zamawiający wyznaczy termin Wykonawcy na ich usunięcie. Po upływie terminu Zamawiający ma prawo usunąć wady na koszt wykonawcy , na co Wykonawca wyraża zgodę. Ponowne odebranie przedmiotu umowy następuje zgodnie z § 3 ust. 4, 5.

§4

- Wynagrodzenie umowne Wykonawcy wynosi brutto: ………………… (słownie: …………………..brutto).

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym również za pełnienie nadzoru autorskiego, o którym mowa w  §2 ust. 1 pkt 7) umowy.

- Podstawą rozliczenia za wykonany przedmiot umowy stanowić będzie faktura dotycząca opracowania i dostarczania kompletnej, zaakceptowanej przez Zamawiającego, dokumentacji projektowej.

- Faktura wystawiona będzie w walucie polskiej i w takiej też walucie będzie realizowana przez Zamawiającego płatność.

- Zamawiający zobowiązuje się uregulować należność w ciągu 30 dni od dnia otrzymania faktury wraz z protokołem przekazania dokumentacji, o którym mowa w §3 ust.4.

- Za dzień zapłaty wynagrodzenia przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§5

Wykonawca nie może, bez zgody Zamawiającego, przenieść na osobę trzecią swoich wierzytelności  wynikających z przedmiotowej umowy.

§6

- Strony ustalają następujące kary umowne:

- nieterminowe  przekazanie przedmiotu umowy – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia  określonego w §4 ust. 1,

- opóźnienie w usunięciu wad przedmiotu umowy – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w §4 ust. 1 wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad,

- odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy – w wysokości 15% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §4 ust. 1.

- Wykonawca wyraża zgodę na potracenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w przypadku zwłoki w płatności Wynagrodzenia w wysokości 2% w stosunku rocznym wynagrodzenia umownego netto określonego w §4 ust.1.

§7

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14  dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- Ponadto Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

- w przypadku ogłoszenia upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy,

- w przypadku wydania nakazu zajęcia majątku firmy Wykonawcy,

- jeżeli wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionej przyczyny lub nie kontynuuje ich  pomimo wezwania Zamawiającego albo przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni,

- W razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z wymienionych wyżej powodów, uważa  się, że odstąpienie to nastąpiło z winy Wykonawcy.

- Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

- Jeżeli Zamawiający odmawia podania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania  protokołu odbioru końcowego.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.

§8

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania na zasadach Kodeksu Cywilnego.

§9

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron, wyrażona w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§10

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie: ustawa Prawo budowlane, ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Kodeks Cywilny.

2. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciom sądów powszechnych właściwych dla siedziby Zamawiającego.

§11

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Projektanta.

ZAMAWIAJACY                                                          	WYKONAWCA

………………………………..					……………………………………..